ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Project Charter

Nombre del Proyecto:

TradeBosque

Materia: Ingeniería de Software

Gerente de Proyecto: Juan Diego Gonzales Villareal

Versión: 1.0  |  Fecha: 14/03/2026

# 1. HISTORIAL DE VERSIONES

- Versión 1.0: Creación inicial del documento Acta de Constitución del Proyecto.

- Versión 2.0: Actualización de la sección de Objetivos, se organizaron en tabla por categorías con indicadores de éxito.

- Versión 3.0: Se reformuló la sección de Riesgos Iniciales en formato de texto. También se mejoró la tabla de Presupuesto.

- Versión 4.0: Se ajustó la sección 12 y la sección 13.

# 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | TradeBosque |
| --- | --- |
| Código / ID del proyecto | AEB-2026-ISW2 |
| Materia | Ingeniería de Software 2 |
| Universidad | Universidad El Bosque |
| Docente | Andrés Rey C. |
| Fecha de elaboración | 2026-2 |
| Versión del documento | 4.0 |
| Estado del proyecto | En elaboración |
| Metodología | Scrum |
| Repositorio de código | GitHub |
| Tecnologías Principales | Angular (Web y Móvil) |

# 3. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

## Propósito y Justificación

TradeBosque es una aplicación web pensada para que los inversionistas compren y vendan acciones en los mercados internacionales de manera sencilla. Podrán gestionar su portafolio fácilmente, seguir el mercado en tiempo real y usar herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Surge como una alternativa más accesible, porque muchas plataformas actuales son complicadas o demasiado caras, dejando fuera a los principiantes y frustrando a los experimentados. Todo con una interfaz intuitiva, enfocada en day trading, y con buena seguridad y trazabilidad.

# 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

## Descripción

TradeBosque es una plataforma digital orientada al Day Trading que permitirá a los usuarios interactuar con mercados bursátiles internacionales para realizar operaciones de compra y venta de acciones. El sistema ofrecerá herramientas para la gestión del portafolio de inversión, monitoreo del comportamiento del mercado y ejecución de órdenes financieras de acuerdo con las estrategias de cada usuario. La plataforma estará compuesta por una interfaz web desde la cual los inversionistas podrán registrarse, gestionar su perfil, consultar información de mercado, ejecutar órdenes de compra o venta y visualizar el estado de su portafolio. Adicionalmente, el sistema contará con módulos administrativos que permitirán la configuración de mercados, gestión de comisionistas y monitoreo del funcionamiento de la plataforma.

El sistema se integrará con APIs externas de trading para la consulta de información financiera y la ejecución de órdenes en mercados internacionales. Asimismo, incorporará mecanismos de seguridad, trazabilidad y notificaciones que garanticen transparencia en las operaciones y permitan a los usuarios tomar decisiones informadas. La arquitectura estará diseñada bajo un modelo de servicios desacoplados que permita garantizar escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema a largo plazo.

## Entregables principales

## Entregables del Producto

- Código fuente completo del sistema (repositorio versionado)

- Base de datos diseñada e implementada

- Aplicación web funcional

## Entregables del Proyecto

- Diseño de arquitectura del sistema

- Prototipo o mockups de la interfaz de usuario

- Documento de diseño de base de datos

- Plan de pruebas y resultados de las pruebas

- Plan de despliegue o implementación

- Documentación técnica del sistema

# 5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

### 5.1. Requerimientos de Producto

Según Bass, estos definen qué hace el sistema y qué tan bien lo hace (atributos de calidad).

#### A. Requerimientos Funcionales

- Gestión de Usuarios: Registro de inversionistas y comisionistas, autenticación multifactor (MFA) y control de acceso basado en roles (RBAC).

- Operaciones de Trading: Ejecución de órdenes tipo Market, Limit, Stop Loss y Take Profit .

- Gestión de Comisiones: Cálculo parametrizable de una comisión base (2%) y división del 60/40 entre la plataforma y el comisionista .

- Portafolio y Mercados: Visualización de holdings, indicadores de ganancia/pérdida y monitoreo en tiempo real de mercados como NYSE, NASDAQ, LSE, TSE y ASX .

- Notificaciones: Alertas de cambios en estados de órdenes, fluctuaciones de precios y resúmenes diarios a través de SMS, Email o WhatsApp.

- Suscripción Premium: Acceso a Watchlists y alertas personalizadas mediante pago recurrente con Stripe.

#### B. Atributos de Calidad

- Desempeño (Performance): El sistema debe soportar hasta 5,000 usuarios totales y 1,500 concurrentes sin degradar los tiempos de respuesta por encima de los 2 segundos.

- Seguridad: Uso de autenticación multifactor y gestión de fondos a través de un tercero para añadir una capa extra de confianza.

- Disponibilidad (Availability): El sistema debe estar siempre disponible, especialmente durante las horas de operación de los mercados internacionales.

- Interoperabilidad: Integración fluida con múltiples APIs externas (Alpaca para fondos, Stripe para pagos y Bloomberg/Polygon para datos de mercado).

- Usabilidad: Interfaz web responsiva, intuitiva y fácil de usar, adaptada tanto a traders principiantes como experimentados.

### 5.2. Requerimientos de Proyecto

Estos incluyen las restricciones técnicas, metodológicas y los objetivos de negocio que guían el desarrollo.

#### A. Restricciones Técnicas (Constraints)

- Lenguajes de Programación: Se permite el uso de Java (Spring), Python, Go, .NET o cualquier otro para el backend, según las habilidades del equipo.

- Frontend: Uso obligatorio de frameworks modernos como Angular, React o Vue, con posibilidad de usar plantillas como Angular/React Material.

- Herramientas de Monitoreo: Implementación de logs centralizados utilizando Splunk o ElasticSearch para facilitar la auditoría y detección de fallos.

- Infraestructura de Desarrollo: Uso de estrategias de Git branching, Docker y pipelines de CI/CD con GitHub Actions y SonarCloud.

#### B. Requerimientos Metodológicos y de Proceso

- Modelamiento: Uso obligatorio de estándares UML, BPMN y el modelo C4 para la arquitectura de software.

- Pruebas: Realización de pruebas unitarias, de integración y pruebas de carga mediante JMeter.

- Documentación: El equipo debe documentar y justificar las acciones (tickers) seleccionadas y cualquier cambio en el análisis inicial.

# 6. OBJETIVOS

| Categoría | Objetivo | Indicador de Éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Desarrollar la plataforma web TradeBosque para day trading. | La plataforma permite a los usuarios comprar y vender acciones en los mercados NYSE, NASDAQ, LSE, TSE y ASX, y gestionar su portafolio de forma completa. |
| Alcance | Implementar el sistema de operaciones de trading. | Los usuarios pueden crear órdenes de tipo Market, Limit, Stop Loss y Take Profit. El sistema calcula automáticamente la comisión del 2% y la divide 60/40 entre la plataforma y el comisionista. |
| Alcance | Crear la gestión de usuarios con roles diferenciados. | Inversionistas y comisionistas pueden registrarse, iniciar sesión con autenticación multifactor (MFA) y tener accesos según su rol. Todas las acciones quedan registradas. |
| Alcance | Desarrollar el módulo de portafolio y monitoreo del mercado en tiempo real. | Los usuarios ven sus inversiones actualizadas, indicadores de ganancia o pérdida, y reciben alertas cuando los precios cambian. |
| Cronograma | Entregar todo el proyecto en las fechas acordadas. | Se cumplen todos los hitos: Acta, Requerimientos, Diseño, Prototipo, Versión Beta, Pruebas y Entrega Final antes del 28 de mayo de 2026. |
| Costo | Ejecutar el proyecto sin superar el presupuesto. | El costo total no excede los 54.000.000 COP, usando solo herramientas gratuitas. |
| Calidad | Desarrollar el sistema con buena calidad y rendimiento. | La plataforma responde en menos de 2 segundos con hasta 1.500 usuarios conectados al mismo tiempo y cuenta con medidas de seguridad como MFA. |
| Calidad | Entregar documentación clara y completa. | Se incluyen el diseño de arquitectura, modelo de base de datos, plan de pruebas con resultados y la documentación técnica del sistema. |

# 7. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## Supuestos

- El equipo de trabajo contará con acceso a los recursos tecnológicos necesarios.

- Los integrantes del equipo tienen conocimientos previos de programación y bases de datos.

- El alcance del proyecto no cambiará de forma significativa una vez aprobado este documento.

## Restricciones

- fecha límite de entrega: 28 de mayo del 2026

- El frontend puede desarrollarse con Angular, React, Vue, etc.

- El backend puede utilizar Java Spring, Python, Go o .NET.

- presupuesto máximo: 54.000.000 COP

- número de horas disponibles por integrante: 6 horas semanales

- No se permiten cambios significativos en el alcance una vez aprobado el Acta de Constitución del Proyecto.

# 8. RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL

Los siguientes riesgos han sido identificados en la fase inicial del proyecto:

- R01 - Cambios en el alcance que afecten los tiempos de entrega

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Estrategia de mitigación: Gestión formal de cambios y aprobación del equipo.

- R02 - Falta de disponibilidad de algún integrante del equipo

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Estrategia de mitigación: Distribución flexible de tareas y documentación continua.

- R03 - Problemas técnicos en el entorno de desarrollo o integración

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Estrategia de mitigación: Uso de entornos versionados y pruebas de integración frecuentes.

- R04 - Requerimientos mal definidos o ambiguos

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Estrategia de mitigación: Validación temprana con el docente / cliente y refinamiento iterativo.

# 9. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

A continuación, se presentan los hitos clave del proyecto. Las fechas deben ajustarse según el calendario académico del curso:

| Hito / Entregable | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | 16 de abril de 2026 | Juan Diego Gonzales |
| Entrega de documento de requerimientos | 16 de abril de 2026 | Dylan Mathyus Hospital Herrera |
| Diseño de arquitectura y base de datos | 20 de abril de 2026 | David José Salazar M. |
| Prototipo funcional (primera versión) | 1 de abril de 2026 | Jose David Buitrago R. |
| Entrega de versión beta del sistema | 5 de mayo de 2026 | Juan Diego Gonzales V. |
| Pruebas y ajustes finales | 16 de mayo de 2026 | Dylan Mathyus Hospital H. |
| Entrega final y presentación | 28 de mayo de 2026 | Todo el equipo |

# 10. PRESUPUESTO ESTIMADO

| Concepto | Costo estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Herramientas / licencias de software | 0 COP | Solo se usará la capa gratuita de las distintas herramientas y softwares |
| Infraestructura / hosting | 0 COP | Solo se utilizará capa gratuito de las distintas herramientas y servicios de infraestructura y hosting |
| Salarios | 54.000.000 COP | - Gerente de Proyecto / DVA / Arquitecto: 4.000.000 COP/mes - Desarrollador Backend / Base de datos: 3.500.000 COP/mes - Desarrollador Frontend: 2.800.000 COP/mes - Product Manager / QA: 2.500.000COP/mes |
| TOTAL | 54.000.000 COP | Costo del proyecto |

# 11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre / Grupo | Rol / Cargo | Interés en el proyecto | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Diego Gonzales V. | Gerente de Proyecto / Arquitecto | Dirección y entrega exitosa del proyecto | Alto |
| Jose David Buitrago R. | Desarrollador Backend / Base de datos | Implementación técnica del sistema | Alto |
| David José Salazar M. | Desarrollador Frontend | Diseño e implementación de la UI | Alto |
| Dylan Mathyus Hospital H. | Product Manager / QA | Definición del producto y calidad | Alto |
| Andrés Felipe Rey C. | Docente de la materia | Evaluación y aprobación del proyecto | Alto |

# 12. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Para que el proyecto sea considerado exitoso y aprobado, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El sistema debe estar completo y funcionar correctamente. Esto significa que debe incluir todos los módulos que se definieron en los requerimientos: registro de usuarios, login con autenticación multifactor, compra y venta de acciones (con órdenes Market, Limit, Stop Loss y Take Profit), gestión del portafolio, monitoreo del mercado en tiempo real, cálculo automático de comisiones y envío de notificaciones.

- Todas las entregas del proyecto deben hacerse a tiempo, según las fechas que aparecen en el cronograma.

- Durante la presentación final, el sistema debe demostrarse en vivo y sin errores importantes. El docente debe poder ver cómo un usuario se registra, realiza operaciones de trading, consulta su portafolio y recibe alertas.

- La documentación debe estar bien hecha y completa. Esto incluye el diseño de la arquitectura, el modelo de la base de datos, los resultados de las pruebas, el plan de despliegue y la documentación técnica del código.

- El código fuente debe estar bien organizado en GitHub, con commits claros y siguiendo las prácticas que acordamos en el equipo.

- El sistema debe cumplir con los niveles de calidad que se establecieron: ser seguro, responder rápido (menos de 2 segundos), ser fácil de usar y funcionar correctamente incluso cuando varios usuarios lo utilizan al mismo tiempo.

# 13. ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Juan Diego Gonzales Villareal |
| --- | --- |
| Rol | Gerente de Proyecto / Arquitecto y Backend |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones técnicas y de planificación | Puede tomar decisiones técnicas y de planificación cuando el equipo no llega a un consenso. |
| Aprobación de cambios en el alcance | Puede aprobar cambios menores en el alcance del proyecto, siempre y cuando no modifiquen significativamente el objetivo general ni el presupuesto. |
| Representación del equipo | Representa al equipo ante el docente y los demás interesados del proyecto. |
| Asignación de tareas | Puede asignar y redistribuir tareas entre los integrantes del equipo según las necesidades del proyecto. |

# 14. EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Juan Diego Gonzales Villareal | Gerente de Proyecto / DVA/ Arquitecto | Planificar, dirigir y controlar la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos de tiempo, costo, alcance y calidad. Definir la arquitectura técnica del sistema, liderar al equipo de desarrollo, gestionar riesgos, coordinar con los stakeholders y garantizar la alineación entre los requerimientos del negocio y la solución tecnológica. |
| Jose David Buitrago Rios | Desarrollador Backend / Base de datos | Desarrollar la capa backend del sistema, implementar la lógica de negocio, diseñar y optimizar bases de datos, y garantizar el rendimiento, escalabilidad y seguridad del servidor. |
| David José Salazar Mora | Desarrollador Frontend | Desarrollar la interfaz de usuario, implementar componentes responsivos y asegurar la usabilidad del sistema. |
| Dylan Mathyus Hospital Herrera | Product Manager / QA | Desarrollar y ejecutar estrategias de producto, asegurar la calidad del software y garantizar una excelente experiencia de usuario. |

# 15. FIRMAS DE APROBACIÓN

Los abajo firmantes declaran que han revisado y aprueban el contenido de este Acta de Constitución del Proyecto.

| Juan Diego Gonzales V. Gerente de Proyecto | Andres Rey C. Docente / Patrocinador |
| --- | --- |